РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Специјална болница за плућне

Болести „Озрен“ Сокобања

Број:04-496

Датум:13.07.2018.године

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН" СОКОБАЊА**

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ :.......**6185600103**

МATИЧНИ БРОЈ :.....................**07128541**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ ........... **85110**

ПИБ.:....................................**102 174 689**

ЖИРО РАЧУН :..........**840 – 538667 – 50**

**Телефон: 018/830-927**

**директор и факс : 018 / 830 – 337**

**интернет адреса:**www.bolnicaozren.weebly.com

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

***Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања***

**ЈАВНА НАБАВКАУСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКOНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ, КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ И ТОПЛОВОДА –поновљени поступак**

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.6/18

*jул 2018*. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-493 од 13.07.2018. године и  *Решења о* образовању комисије за јавну набавку 04- 494од 13.07.2018. год. припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности –услуге израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу објекта болнице, котларнице на биомасу и топловодаЈН бр. 6/2018**

**поновљени поступак**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуге и сл. | 4. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 19. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 20. |
| VII | Модел уговора | 40 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 48. |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.6/2018 су услуге израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу објекта болнице,котларнице на биомасу и топловода*–* ОРН 71500000 услуге у вези са грађевинарством

**2.Партије**

|  |
| --- |
| Набавка је обликована у две партије, и то:  **партија 1 –израда пројекта за енергетску санацију објекта Болнице ОРН71500000 услуге у вези са грађевинарством**  **партија 2 –израда пројекта за котларницу на биомасу и топловод до објекта болнице-ОРН 71500000 услуге у вези са грађевинарством** |

3. Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци

**4.Рок и начин подношења понуда**:

Рок за подношење понуда је 17дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.Благовременим ће се сматрати понуде које код наручиоца пристигну најкасније **до 30.07.2018.** године до 12,00 сати. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу. Понуде се подносе у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за јавну набавку услуге израде пројектне документације рб.6/2018 -не отварај“, путем поште, на адресу Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, насеље Озрен бб, 18230 Сокобања или лично у просторијама Болнице,лицу за пријем поште.

Отварање понуда ће бити извршено одмах након истека рока за подношење понуда тј. године **30.07.2018.године**у 12,10 часова у просторијама наручиоца, администрација последњи спрат.

Контакт: Данијела Мијајловић,Снежана Филиповић 018/830-927; факс:018/830-337; e-maill:danijela.ozren@gmail.com сваког радног дана од понедељка закључно са петком од 6,30 до 14,00 часова.

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТУСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ***

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

ОБЈЕКАТ: Специјална болница за плућне болести ’’ОЗРЕН’’ Сокобања

ИНВЕСТИТОР:Специјална болница за плућне болести ’’ОЗРЕН’’ Сокобања

ЛОКАЦИЈА: Насеље Озрен, Сокобања

**ПАРТИЈА 1 – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ**

У циљу побољшања енергетске ефикасности објекта, услова коришћења и подизања квалитета, комфора и естетског нивоа, као и спречавања даљег пропадања, пројектовати Енергетску санацију објекта Специјална болница ’’ОЗРЕН’’ Сокобања на КП бр. 4001/5 у КО Сокобања, у Насељу Озрен бр. 12 у Сокобањи.

Спратност објекта болнице је По+П+3, бруто површина приземља је 1.938,00 м2, укупна бруто развијена површина свих етажа ~ 9.145 м2.

Објекат болнице је изграђен у периоду 1935. – 1939. године, од када је у сталној употреби као болница чија се намена за сво време није мењала, а то је лечење свих врста плућних болести. Објекат је грађен као слободно стојећи, конструктивни систем је зидана конструкција на темељима од тесаног камена, зидовима од опеке дебљине 38 и 50 цм, ситноребрасте међуспратне конструкције, армиранобетонског степеништа и лифтовског језгра. Кров је дрвена конструкција на косим столицама. Фасадна столарија је дрвена двострука, на делу објекта метална.

Функционално се објекат може поделити на источно и западно крило:

У западном крилу су смештене углавном болничке собе, групни мокри чвор и ординације и собе за медицинско особље, на приземљу и свим спратовима. Читавом дужином овог крила са јужне стране је тераса. У подруму западног крила налазе се радионице, магацини и подстанице.

У источном крилу су смештени: у подруму је кухиња, на приземљу је лабораторија и трпезарија, на I спрату је операциона сала, пријемна служба и сала за рентген, на II спрату је смештено одељење за резистентну туберкулозу са лођом на источној страни, а на III спрату је смештена администрација болнице. Између ових крила, централно постављено налази се хол са вертикалном комуникацијом, лифтом и трокраким степеништем око лифтовског језгра.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Спољашњи изглед болнице је доста запуштен, фасада је оронула, на више места руинирана. Пропадање фасаде се прогресивно наставља те је ситуација све гора. Кровни покривач над источним крилом је релативно скоро замењен и у солидном је стању, док је над западним крилом кровни покривач нов. Фасадна столарија је временом променила првобитну геометрију, што за последицу има лошу заптивеност и лоше функционисање механизама за затварање. У западном делу објекта, у кружним просторијама је уграђена метална столарија, једнострука, са готово никаквим изолационим способностима услед чега су ове просторије избачене из употребе чиме је значајно смањен капацитет болнице.

Унутрашње просторије су редовније одржаване, у више наврата је вршена реконструкција појединих просторија и мокрих чворова. У скорије време су вршене интервентне адаптације и санације појединих простора, према потребама и могућностима, тако да је извршена модернизација болесничких соба са изградњом мокрих чворова унутар смештајне функционалне целине, радило се на ентеријеру заједничких просторија, делом су саниране инсталације.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА

Радови које треба пројектовати су следећи:

1. Архитектура

• Спољашњи радови

- Замена фасадне столарије ( пројектовати замену постојеће дрвене и металне спољашње столарије новом: прозоре од ПВЦ профила, врата од побољшаних Ал профила, застакљена термопан нискоемисионим стаклом, према елаборату ЕЕ ):

• *У случају нове ПВЦ столарије неопходно је да рам буде са вишекоморним профилом за израду фасадних прозора и врата минималне дебљине профила 70mm. Проводљивост ПВЦ профилаје неопходно да буде 1.1 W/m2K или мање, а стакла 1.3 W/m2K или мање. Стакло је потребно да буде троструко, унутрашње ниско емисионо. ПВЦ профил несме бити од рециклираног материјала, нити да садржи олово. Оков сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Пуњење је неопходно да буде аргоном, ксенон или криптон. Потребно је да ојачање профила буде челично, минималне дебљине 1,5мм, или од материјала који је ојачано влакнима који чине профил изузетно стабилним. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју у складу са архитектонским решењем у Пројектној документацији.*

*• У случају нове Алуминијумске столарије неопходно је да АЛ рам буде од побољшаних вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних прозора, врата, фасадних портала, стаклених преграда и слично. Максимална дозвољена проводљивост АЛ профила је 1.4 -1.5 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју елоксаже у складу са архитектонским решењем у Пројектној документацији.*

- Израда термо фасаде ( пројектовати израду термофасаде од камене вуне и силикатносиликонског фасадног малтера, дебљине према елаборату ЕЕ):

*Термичку изолацију фасадних зидова ускладити са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (Сл.гл. РС 59/16 и 36/17).*

*Фасадне зидове термички изоловати тврдом каменом вуном минималне дебљине према подацима из Елаборату енеегетске ефикасности (ЕЕЕ). Пројектна документација мора да предвиди да се пре почетка радова на изолацији зидова демонтирају све олучне вертикале, громобранске траке, електро и телефонски каблови и слично. Радовима обухватити да се и све демонтиране инсталације након завршетка радова врате у првобитно стање тј. предвидети уградњу нових цеви кишне канализације, уградњу окапница за фасаду и слично.*

*Приликом радова фасади сачувати изглед и пластику фасаде у највећој могућој мери. Код објеката који су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите, неопхоодно је користити облоге најсличније постојећем стању, нове технологије и знање у обалсти енргетске санације објекта.*

*Материјал који се употребљава за енергетску санацију фасаде мора да садржи све неопходне сертификате и да је детаљно описан.*

*- Камена вуна – топлотна проводљивост 0,04W/m2K или мање*

*- Завршна облога – УВ отпорна, паропропусна*

*Фасадни систем који се наручује од једног произвођача, неопходно је да поседује сертификат на комплетан фасадни склоп.*

- Санација камене фасаде ( пројектовати чишћење и заштиту камене облоге и камених зидова на фасади објекта и степеништу )

- Замена облога проходних тераса ( пројектовати замену хидроизолације и подне облоге )

- Замена олука и лимених опшивки на терасама ( пројектовати замену оштећених и различитих олука и замену лимених опшивки )

• Унутрашњи радови

- Замена унутрашње столарије ( пројектовати замену постојеће дрвене унутрашње столарије новом од Ал профила застакљену сигурносним стаклом )

- Израда термоизолације над таванском конструкцијом ( пројектовати израду термоизолације у тавану, дебљине према елаборату ЕЕ )

2. Mашинске инсталације

- Замена цевне мреже са формирањем нових циркулационих кругова са балансним вентилима ( пројектовати замену дотрајалих челичних цеви новим адекватним цевима, са формирањем нових циркулационих кругова за економичније грејање објекта )

-Замена радијатора са потребним прорачуном за новопројектовано стање, у складу са мерама енергетске санације објекта болнице. Планирати опремање радијатора вентилима са термостатском главом.

- Реконструкција машинских подстаница ( пројектовати комплетну реконструкцију подстаница (по једна подстаница у оба крила болнице) са свим потребним елементима. Котларница није у саставу објекта. )

- Израда централног система за припрему санитарне топле воде са измењивачима, тако да се у време рада котларнице вода загрева преко система грејања, а у летњим месецима преко соларног система са потребним бројем плочастих соларних колектора. Пројектовати све потребне инсталације и елементе управљања.

- Израда система за вентилацију и климатизацију ( за просторије где се прорачуном покаже потреба за климатизацијом )

Ради праћења потрошње топлотне енергије за грејање делова објекта на локацији објекта, предвидети уградњу калориметара на главним водовима сваког циркулационог круга за појединачну зграду.

**ПАРТИЈА 2 - КОТЛАРНИЦА НА БИОМАСУ и ТОПЛОВОД ДО ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ**

Пројектовати изградњу нове топловодне котларнице на биомасу на КП бр. 4001/1 у КО Сокобања у насељу Озрен бб у Сокобањи, као замену постојећег начина грејања парним котловима на угаљ, у циљу повећања сигурности и стабилности грајања у грејној сезони, смањења загађења које настаје сагоревањем угља и економичније припреме за грејну сезону и опслуживања система грејања, као и укупног побољшања енергетске ефикасности у склопу укупне енергетске санације зграде болнице. Пројектном документацијом предвидети израду новог топловода и реконструкцију зграде постојеће котларнице.

Болница за плућне болести “Озрен” се снабдева топлотном енергијом из постојеће котларнице на угаљ капацитета ~1МW по котлу. Инсталирана су три котла, а користи се по један котао у циклусима од по тридесетак дана. Котлови су из 1938. године и даље су у функцији, иако су одавно премашили свој радни век. Просечна потрошња угља је између 900-1.000т/годишње

С обзиром на основну намену болнице, лечење плућних болести, и важећих закона и прописа, а све у циљу смањења емисије штетних гасова и честица и побољшања квалитета ваздуха, предвидети изградњу нове котларнице на биомасу – дрвну сечку. Локацију нове котларнице предвидети у близини постојеће, односно као доградњу постојећег објекта котларнице. Постојећу котларницу задржати као резервни извор снабдевања топлотном енергијом за прелазни период, уходавање рада и формирање конкурентних произвођача и понуђача дрвне сечке.

Избор котловског постројења и утврђивање снаге извршити за новопројектовано стање објекта болнице, у складу са предвиђеним мерама енергетске ефикасности (постављање термоизолације на спољне зидове и замена спољних врата и прозора).

Систем пројектовати тако да у случају квара или хаварије једне котловске јединице, друга јединица буде спремна да обезбеди базични део топлоте за грејање у зимском периоду.

Предвидети могућност погона котларнице у мануелном и потпуно аутоматизованим режиму рада, како у погледу одржавања радних параметара, тако и у погледу потпуне контроле и регулације процеса.

Котловско постројење на биомасу предвидети са савременим захтевима у погледу обезбеђења заштите животне средине. У циљу обезбеђења ниског нивоа буке сагласно важећим нормама предвидети одговарајуће решење.

Пројектовати измењивач топлоте у оквиру нове котларнице, којим би се омогућило резервно напајање топлотом за грејање са постојећих парних котлова, за случај поремећаја у снабдевању дрвном сечком.

Предвидети простор за складиштење биомасе. Пројектовати транспортни систем за дотур биомасе од складишта до котла. Обезбедити манипулативни простор за возила којима се допрема сечка.

Примењивати савремену и аутоматизовану опрему са што већим коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, потребно и исплативо предвидети аутоматизовану допрему горива, чишћење котлова, филтрацију и све остале неопходне мере за што квалитетнији коначни производ.

Предвидети акумулатор топлоте који ће обезбедити резерву топлоте и омогућити несметано снабдевање потрошача топлотом за време чишћења котлова.

Пројектовати систем за одржавање притиска у котларници.

Предвидети нову хемијску припрему воде која ће обезбедити потребан квалитет воде за рад целог постројења.

Предвидети димњачки систем са одговарајућим одвајачем летећег пепела (циклоном) и филтером.

Пројектовати аутоматски систем за избацивање пепела из котларнице.

Обезбедити одговарајућу вентилацију котларнице.

У котларници предвидети расхладну јаму.

Предвидети све грађевинске и електро радове неопходне за исправан рад и функционалност котларнице.

За топловод, предвидети коришћење постојећег канала. Уколико није могуће коришћење постојећег, планирати најефикасније решење трасе. Укупна дужина трасе од котларнице до објекта болнице износи ~ 380 м'.

Сву опрему и радове предвидети у складу са свим важећим прописима и стандардима.

Реконструкцију постојеће котларнице планирати у минималном обиму. Предвидети радове којима ће се објекат заштити од пропадања, поправка фасаде, преглед и евентуална поправка крова и лимених опшивки, поправка прозора и врата, поправка зидних облога и комплетно кречење.

**ОПШТИ УСЛОВИ:**

**ЗА ПАРТИЈУ 1 :**

Предвиђени радови спадају у групу радова за које се не издаје грађевинска дозвола, а који се изводе према Решењу о одобрењу извођења радова у складу са Законом, и у складу са тим пројектна документација за партију 1 је следећег садржаја:

1.Идејни пројекат

2.Пројекат за извођење

3. Елаборат енергетске ефикасностипрема Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/11), и то Елаборат постојећег стања и Елаборат ново- планираног стања.

У Елаборату постојећег стања неопходно је поред анализе архитектонско-грађевинских карактеристика зграде, односно анализе топлотних карактеристика термичког омотача зграде, детаљно снимити и описати стање постојеће термотехничке инсталације за грејање, хлађење и вентилацију објекта, припрему топле санитарне воде, инсталацију осветљења у објекту и ван објекта.

Елаборатом новопројектованог стања предочити предлог мера за постизање енергетских својстава објекта. Посебну пажњу обратити, поред оптимизација структуре зграде, и на начин коришћења природног осветљења и осунчаања, оптимизацију система природне вентилације, као и система грејања и аутоматску регулацију система грејања. Неопходно је дати врсту извора енергије за грејање, хлађење и вентилацију, унапређење термотехничких инсталација и система расвете, употребу и учешће обновљивих извора енергије. Приказати предвиђене уштеде за потребну годишњу потрошњу енергије за рад технишких система, као и предвиђене уштеде за годишњу вредност коришћења укупне примарне енергије, као и вредност смањења емисије CO2.

4. Елаборат заштите од пожарапрема Закону о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015 )

**ЗА ПАРТИЈУ 2 :**

Предвиђени радови спадају у групу радова за које се издаје грађевинска дозвола у складу са Законом, и у складу са тим пројектна документација за партију 2 је следећег садржаја:

1.Идејно решење

2.Пројекат за грађевинску дозволу са потребним елаборатима

3.Извод из пројекта са Изјавом вршиоца техничке контроле

4.Пројекат за извођење

5. Главни пројекат заштите од пожара

**ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ :**

Сва неопходна геодетска снимања понуђач обезбеђује сам.

Потребно је пре израде техничке документације обавити сва потребна истраживања и на основу њих урадити пројектну документацију.

Пројектант је дужан да се максимално придржава расположивог простораизбегавајући да Инвеститора уводи у проблеме решавања имовинских односа.

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.

Пројектном документацијом пројектовати све неопходне радове, и ако су евентуално испуштени у описуПројектног задатка по партијама, тако да се након њиховог извођења може прибавити Употребна дозвола и Енергетски пасош за објекат.

Пројектну документацију урадити на основу Пројектног задатка, Локацијских услова, увида у постојеће стање на лицу места, мерења, потреба корисника објекта и важећих закона,правилника и стандарда за ову врсту објекта.

Приликом израде пројектне документације омогућити Наручиоцу посла да преко овлашћених лица има увид у све фазе пројектовања ради благовременог усаглашавања примењених решења.

Потребно је да 0-Главна свеска садржи цене за све радове предвиђене појединачним деловима пројекта као и свеобухватну рекапитулацију са коначном предрачунском ценом коштања свих планираних радова. Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис са пописом свих планираних радова на објекту. Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде што детаљнији и тачнији, у циљу елиминисања накнадних радовa приликом извођења (Канцеларија није у могућности да финансирама накнадне радове). Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача.

Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити локацијски дефинисани и повезани са графичком документацијом. Потребно је да легенда са ознакама, описом просторија и површинама садржи опис подова, зидова и плафона, као и планиране радове који се изводе на одређеној позицији. За наведене радове је потребно остварити везу графичке, текстуалне и нумеричке документације. Пројектна документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа објеката, са свим карактеристичним детаљима који су неопходни за извођење планираних радова.

Графичком документацијом приказати постојеће стање објекта и новопланирано стање објекта.

Ако Наручиоц захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

* прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;
* приликом одређивања техничких спецификација може се позвати на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;
* не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;
* битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.
* У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је израдити и доставити Елаборат енергетске ефикасности према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/11), и то Елаборат постојећег и Елаборат новопројектованог стања. Препоручује се предлагање мера побољшања енергетске ефикасности како би објекат достигао енергетски разред „Ц“.
* Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне средине, у свему према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010).

Током сагледавања радова на објекту потребно је посветити посебну пажњу процеса и уклањања отпада са локације током извођења радова, те је неопходно већ у фази пројектовања сагледати отпадни материјал са количинама, према категоријама материјала. Пројектант треба да сагледа постојање опасног отпада и одреди смернице за даље прегледе, анализе и да предвиди и припреми податке за радове повезане са заштитом животне средине и управљањем отпада.

Пројектом дефинисати елементе који су:

-класичан отпад који се вози на стандардну депонију,

-потенцијална сировина за рециклажу,

-материјал који се може користити за поновну употребу,

-материјал који се класификује као опасан отпад.

* У случају повећења/смањења капацитета на инсталацијама у објекту, потребно је рачунским путем доказати да повећани капацитет не угрожава постојеће инсталације. У супротном, потребно је тражити услове од надлежних органа и према њима урадити пројектну документацију.

Рок за израду пројектно-техничке документације је :

**ЗА ПАРТИЈУ 1 :**

* за израду Катастарско-топографске подлоге ( КТП), Идејног пројекта, Елабората енергетске ефикасностии Елабората заштите од пожара – до 60 календарских дана од добијања података од стране РГЗ СКН Сокобања
* За израду ПЗИ – до 45 календарских дана од датума достављања Решења о одобрењу извођења радова

**ЗА ПАРТИЈУ 2 :**

* за израду Катастарско-топографске подлоге ( КТП) и Идејног решења – до 45 календарских дана од добијања података од стране РГЗ СКН Сокобања
* за израду пројекта за грађевинску дозволу и извод из пројекта – до 45 календарских дана од издавања локацијских услова и добијања Прорачуна потребне енергије за новопројектовано стање ( из Пројекта машинских инсталација за партију 1 )
* За израду ПЗИ – до 30 дана од датума издавања одобрења за изградњу

Сву тражену документацију доставити електронској форми у отвореном формату и електронски оверену и потписану од стране главног пројектанта, свих одговорних пројектаната, овлашћених лица и заступника у једном примерку на ЦД-у или другом медију. Пројекат за извођење радова доставити и у аналогној верзији и то у 5 примерка.

Пројектант је у обавези да исправи све евентуалне примедбе на технички део документације у поступку прибављања потребних дозвола за извођење радова.

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за обе партије

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће,дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **ИЗЈАВА**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке*(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)*  За израду КТП понуђач мора да поседује посебну дозволу-  лиценцу за обављање геодетских радова I или II реда,коју издаје Републички геодетски завод у  форми решења у складу  са чланом 13.Закона о државном премеру и катастру"Сл..  гласник РС", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 –одлука УС и 96/2015 | **ДОЗВОЛА-**лиценца за обављање геодетских радова I или II реда,коју  издаје Републички геодетски завод у  форми решења у виду неоверене копије*.* |

ДОДАТНИ УСЛОВИ за обе партије

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Фотокопија уговора или фактуре о извршеним услугама пројектовања у високоградњи у 2015.2016.и 2017. години и потврда наручиоца о извршеним услугама на обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Потврда може бити дата и на другом обрасцу ако исти саджи све тражене податке. |
|  | Да је у последње три године(2015,2016. И 2017. ) израдио најмање два пројекта за реконструкцију или изградњу објеката у високоградњи у износу који није мањи од вредности понуде без ПДВ-а.  Вредност изведених услуга се узима збирно за 2015. 2016. и 2017. годину, може бити и вредност у једној , две или све три од наведених година , стим што мора бити најмање једнака вредности понуде без ПДВ. |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
|  | Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има запослена-ангажована лица  на изради пројекта, и то са следећом квалификационом структуром:  -300 –одговорни пројектант архитектонских пројеката( **само за партију 1** )  -310 или 311 одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње  -313 или 314 одговорни пројектант хидротехничких инсталација  -350- одговрни пројектант електроенергетских инсталација  -330 одговорни пројектант машинских инсталација  -381 одговрни инжењер за енергетску ефикасност зграда**( може бити неко од претходних лица уколико има и ову лиценцу )**  **Напомена**: Поред наведеног кадровског капацитета понуђач је дужан да располаже и другим потребним кадровима ради извршења услуге која је предмет ове јавне набавке у складу са Законом и конкурсном документацијом. | Фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце) и фотокопија уговора о раду са фотокопијом М обрасца за запослене или фотокопија уговора о делу или уговора о привременим и повременим пословима за свако агажовано лице са траженом лиценцом. |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност **обавезног услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем лиценца за обављање геодетских радова I или II реда,коју издаје Републички геодетски завод у форми решења **ДОЗВОЛЕ у** виду неоверене копије*.*

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6. у поглављуVI ове конкурсне документације)*,потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
* **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

* **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ***

1. **Критеријум за доделу уговора:**

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

1. **Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је поудио краћи рок вршења услуге. У случају истог понуђеног рока извршења услуге као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок извршења услуге и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕза партију 1.**услуга израде пројектне документације за Енергетску санацију објекта болнице

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку број 6/2018 наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-услуга израде пројектне документације за Енергетску санацију објеката Болнице-партија 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | У року од \_\_\_\_\_\_\_(најмање 10, а максимално 45 календарских дана)од дана пријема исправне фактуре а подостављању сваког од пројеката |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке | \_\_\_\_\_дана (најдуже 60 календарских дана ) за израду КТП и Идејног пројекта, Елабората енергетске ефикасности и Елабората заштите од пожара од дана потписивања Уговора и добијања података од РГЗ СКН Сокобања  \_\_\_\_\_дана ( најдуже 45 календарских дана ) за израду Пројекта за извођење од достављања Решења о одобрењу извођења радова |

Датум Понуђач

М.П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно*

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 2**.услуга израде пројектне документације за котларницу на биомасу и топловода до објекта болнице

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку набавку број 6/2018 наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-партија 2**услуга израде пројектне документације за котларницу на биомасу и топловода до објекта болнице

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | У року од \_\_\_\_\_\_\_(најмање 10, амаксимално 45календарских дана)оддана пријема исправне фактуре подостављању сваког од пројеката |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке | \_\_\_\_\_дана (најдуже 45 календарских дана за израду КТП и идејног решења од добијања података РГЗ СКН Сокобања  \_\_\_\_\_дана ( најдуже 45 календарских дана за израду Пројекта за грађевинску дозволу и извода из пројекта од дана издавања локацијских услова и добијања прорачуна потребне енергије за новопројектовано стање (из Пројекта машинских инсталација за партију 1)  \_\_\_\_\_\_\_\_дана (најдуже 30 дана за израду Пројекта за извођење од датума издавања одобрења за изградњу) |

Датум Понуђач

М.П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-партија 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Предмет ЈН | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | Израда катастарско-топографске подлоге |  |  |
|  | Идејни пројекат за реконструкцију  објекта Болнице |  |  |
|  | Елаборат енергетске ефикасности |  |  |
|  | Елаборат заштите од пожара |  |  |
|  | Пројекат за извођење за реконструкцију објекта Болнице |  |  |
| УКУПНО: | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

У колони Износ без ПДВа (РСД) понуђач уписује цену израде траженог плана и пројеката са свим трошковима без ПДВ.

У колони Износ са ПДВом (РСД) понуђач уписује цену израде траженог плана и

пројеката са свим трошковима са ПДВом

.

У колони укупно понуђач уписује укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-партија 2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Предмет ЈН | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | Израда катастарско-  Топографске подлоге |  |  |
| 2. | Идејно решење за котларницу на биомасу и топловод |  |  |
| 3. | Пројекат за грађевинску дозволу са потребним елаборатима за котларницу на биомасу и топловод |  |  |
| 5  4. | Пројекат за извођење за за котларницу на биомасу и топловод |  |  |
| 5  5. | Главни пројекат заштите од пожара |  |  |
| УКУПНО: | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

У колони Износ без ПДВа (РСД) понуђач уписује цену израде траженог плана и пројеката са свим трошковима без ПДВ.

У колони Износ са ПДВом (РСД) понуђач уписује цену израде траженог плана и

пројеката са свим трошковима са ПДВом

.

У колони укупно понуђач уписује укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ-партија 1**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ-партија 2**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ-партија 1**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке за израду пројекта за енергетску санацију објекта Болнице бр.6/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ-партија 2**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке израде пројектне документације котларнице на биомасу и топловода-поновљени поступак наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања*,* бр.6/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ОБРАЗАЦ 5)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН-партија 1.**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]*у поступку јавне набавке израде пројектне документације за Енергетску санацију објеката болнице број 6/2018 испуњава све услове из чл. 75. . ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)*(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно*.*

**ОБРАЗАЦ 5)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН-партија 2.**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]*у поступку јавне набавке израде пројектне документације за котларницу на биомасу и топловода број 6/2018 испуњава све услове из чл. 75. . ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)*(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно*.*

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.ЗЈН-партија 1.**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив подизвођача]*у поступку јавне набавке израде пројектне документације за Енергетску санацију објекта болнице број 6/2018 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)*(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.ЗЈН-партија 2.**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив подизвођача]*у поступку јавне набавке израде пројектне документације за котларницу на биомасу и топловода број 6/2018 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)*(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ- прилог1.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив инвеститора)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса)

Датум :

Број:

Овим потврђујемо да је извршилац услуге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( пун назив и адресу извођача)

а) самостално; б) као члан групе; ц) као подизвођач (заокружити )

за потребе наручиоца услуге:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( пун назив и адреса наручиоца услуге)

квалитетно и у уговореном року извршио услугу :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(врста и кратак опис услуге пројектовања у високоградњи)

У току 2015. год. 2016. год. 2017. год. (заокружити )

у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без пдв-а,

односно у вредности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са пдв-ом

а на основу уговора (фактуре) број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуге израде пројектне документације за Енергетску санацију објекта болнице, котларнице на биомасу и топловода , наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања и у друге сврхе се не можекористити.

Особа за контакт наручиоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица наручиоца услуге,

М.П.

***VII –а МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВИ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ-партија 1.***

***Закључен између:***

*Наручиоца Специјалне болнице за плућне болести "Озрен" Сокобања*

*са седиштем на Озрену- Сокобања, улица насеље озрен бб ПИБ:102174689 Матични број: 07128541*

*Број рачуна: .840-538661-68 Назив банке:Управа за трезор НБС*

*Телефон:018/830-927 Телефакс:018/830-337*

*кога заступа вд. директор Др.Михајло Јовановић(у даљем тексту : наручилац*

*и*

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(удаљем тексту:извршилац усуге ),*

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(удаљем тексту:подизвођач или учесник у заједничкој понуди),*

*Напомена: у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде*

*Основ уговора:*

*ЈН Број:6/2018*

*Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................*

*Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од...............................*

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац услуге спровео поступак јавне набавке мале вредности израде пројектне документације за Енергетску санацију објекта болнице, ЈН бр 6/2018

-да је Извршилац услуге доставио понуду под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од

\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део

овог уговора

-да је Наручилац услуге на основу Одлуке о додели уговора завдене под бројем \_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_.2018. год. и изабрао извршиоца услуге за извршење услуге која је предмет јавне набавке.

Члан 2.

Предмет овог уговора су услуге израдe пројектне документације за Енергетску санацију објеката болнице и то:

-Израда катастарско- топографске подлоге

-Идејни пројекат за реконструкцију објекта Болнице

-Елаборат енергетске ефикасности

-Елаборат заштите од пожара

- Пројекат за извођење за реконструкцију објекта Болнице

у свему према понуди Извршиоца услуге под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_.2018. године и спецификацији потребних услуга која чини саставни део уговора.

Члан 3.

Укупна вредност услуге која је предмет овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВа, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

динара са ПДВом и иста представља збир свих потребних услуга наведених у техничкој спецификацији услуга достављеној уз понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018. године.

Јединичне цене дате у понуди Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати до

истека важења уговора.У цену услуга урачунати су сви трошкови, укључујуи и трошкове прибављања Катастарско топографског плана.

Члан 4.

Наручилац услуге се обавезује ће извршиоцу услуге извршити уплату на његов рачун у року од \_\_\_\_\_\_\_ дана (најмање 10, амаксимално 45календарских дана)оддана пријема исправне фактуре подостављању сваког од пројеката.

Члан 5.

Пружаоц услуге се обавезује даза рачун Наручиоца изради тражене пројекте гарантујући за квалитет, у свему према важећим прописима из ове области у следећим роковима:

\_\_\_\_\_дана (најдуже 60 календарских дана ) за израду КТПи Идејног пројекта и елабората енергетске ефикасности и Елабората заштите од пожара од дана потписивања Уговора и добијања података од РГЗ СКН Сокобања

\_\_\_\_\_дана ( најдуже 45 календарских дана ) за израду Пројекта за извођење од достављања Решења о одобрењу извођења радова

Извршилац услуге се обавезује да сву тражену документацију достави у електронској форми у отвореном формату и електронски оверену и потписану од стране главног пројектанта, свих одговорних пројектаната, овлашћених лица и заступника у једном примерку на ЦД-у или другом медију. Пројекат за извођење радова доставити и у аналогној верзији и то у 5 примерка.

Извршилац услуге се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или до њих дошао током рада чува као пословну тајну и након престанка уговорних обавеза у складу са прописима

Члан 6.

Уколико Наручилац услуге за извршене услуге није задовољан квалитетом пружених услуга из овог уговора има правно на рекламацију.Извршилац услуге се обавезује да недостатке коју су предмет рекламације и који су записнички констатовани, отклони у року од пет дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Записник о рекламацији у име Наручиоца услуге потписује одговорно лице, а у име Извршиоца услуге одговорно лице или лице које овласти.

Уколико се рекламација на извршене услуге не отклони у року предвиђени у ставу 2 . овог члана, Наручилац услуге има правно наплату менице за отклањање недостатака у гарантном року и на раскид уговора.

Члан 7.

Извршилац услуге се обавезује, да приликом закључења уговора наручиоцу преда средства финасијског обезбеђења и то:

***Средство финансијског обезбењења за добро извршење посла***

ито бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе , важност менице се мора продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши услугу квалитно у складу са понудом и важећим стандардима за ову врсту услуга.

Члан 8.

У случају да Пружалац услуге не пружи уговорене услуге и испоручи тражене пројекте у предвиђеном року, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити усед дејства више силе, дужан је да плати уговорену казну за сваки дан кашњења у висини од 0,1% с тим што износ овако утврђене уговорене казне не може прећи 5% од вредности уговорене услуге.

Право Наручиоца услуге на наплату уговорене казне не утиче на право да захтева накнаду штете.

Члан 9.

Уговорне стране могу једнострано раскинуту уговор писменим путем уз отказни

рок од 15 дана.

Све евентуалне спорове који настану из/или поводом овог уговора уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца услуге и Извршиоца услуге не буду решени

споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару .

Члан 10.

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона ооблигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

Наручилац услуге, Извршилац услуге,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Др Михајло Јовановић, вд. дир.

***VII –б МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВИ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ НА БИОМАСУ ИТОПЛОВОД ДО ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ-партија 2.***

***Закључен између:***

*Наручиоца Специјалне болнице за плућне болести "Озрен" Сокобања*

*са седиштем на Озрену- Сокобања, улица насеље озрен бб ПИБ:102174689 Матични број: 07128541*

*Број рачуна: .840-538661-68 Назив банке:Управа за трезор НБС*

*Телефон:018/830-927 Телефакс:018/830-337*

*кога заступа вд. директор Др.Михајло Јовановић(у даљем тексту : наручилац*

*и*

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(удаљем тексту:извршилац усуге ),*

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(удаљем тексту:подизвођач или учесник у заједничкој понуди),*

*Напомена: у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде*

*Основ уговора:*

*ЈН Број:6/2018*

*Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................*

*Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од...............................*

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац услуге спровео поступак јавне набавке мале вредности израде пројектне документације котларнице на биомасу и топловода ЈН бр 6/2018

-да је Извршилац услуге доставио понуду под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од

\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део

овог уговора

-да је Наручилац услуге на основу Одлуке о додели уговорабројем \_\_\_\_\_\_\_\_

од \_\_\_\_\_\_.2018. год. и изабрао извршиоца услуге за извршење услуге која је предмет јавне набавке.

Члан 2.

Предмет овог уговора су услуге израда пројектне документације за котларницу на биомасу и топловод до објекта болнице и то:

- Идејно решење

- Пројекат за грађевинску дозволу са потребним елаборатима

- Извод из пројекта са Изјавом вршиоца техничке контроле

- Пројекат за извођење

- Главни пројекат заштите од пожара

у свему према понуди Извршиоца услуге под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_.2018. године и спецификацији потребних услуга која чини саставни део уговора.

Члан 3.

Укупна вредност услуге која је предмет овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВа, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

динара са ПДВом и иста представља збир свих потребних услуга наведених у техничкој спецификацији услуга достављеној уз понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018. године.

Јединичне цене дате у понуди Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати до

истека важења уговора.У цену услуга урачунати су сви трошкови, укључујуи и трошкове прибављања Катастарско топографског плана.

Члан 4.

Наручилац услуге се обавезује ће извршиоцу услуге извршити уплату на његов рачун у року од У року од \_\_\_\_\_\_\_(најмање 10, амаксимално 45календарских дана)оддана пријема исправне фактуре подостављању сваког од пројеката.

Члан 5.

Пружаоц услуге се обавезује даза рачун Наручиоца изради тражене пројекте гарантујући за квалитет, у свему према важећим прописима из ове области у следећим роковима:

\_\_\_\_\_\_\_дана (најдуже 45 календарских дана за израду КТП и идејног решења од добијања података РГЗ СКН Сокобања

\_\_\_\_\_дана ( најдуже 45 календарских дана за израду Пројекта за грађевинску дозволу и извода из пројекта од дана издавања локацијских услова и добијања прорачуна потребне енергије за новопројектовано стање (из Пројекта машинских инсталација за партију 1)

\_\_\_\_\_\_\_\_дана (најдуже 30 дана за израду Пројекта за извођење од датума издавања одобрења за изградњу)

Извршилац услуге се обавезује да сву тражену документацију достави у електронској форми у отвореном формату и електронски оверену и потписану од стране главног пројектанта, свих одговорних пројектаната, овлашћених лица и заступника у једном примерку на ЦД-у или другом медију. Пројекат за извођење радова доставити и у аналогној верзији и то у 5 примерка.

Извршилац услуге се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или до њих дошао током рада чува као пословну тајну и након престанка уговорних обавеза у складу са прописима

Члан 6.

Уколико Наручилац услуге за извршене услуге није задовољан квалитетом пружених услуга из овог уговора има правно на рекламацију.

Извршилац услуге се обавезује да недостатке коју су предмет рекламације и који су записнички констатовани, отклони у року од пет дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Записник о рекламацији у име Наручиоца услуге потписује одговорно лице, а у име Извршиоца услуге одговорно лице или лице које овласти.

Уколико се рекламација на извршене услуге не отклони у року предвиђени у ставу 2 . овог члана, Наручилац услуге има правно наплату менице за отклањање недостатака у гарантном року и на раскид уговора.

Члан 7.

Извршилац услуге се обавезује, да приликом закључења уговора наручиоцу преда средства финасијског обезбеђења и то:

***Средство финансијског обезбењења за добро извршење посла***

ито бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе , важност менице се мора продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши услугу квалитно у складу са понудом и важећим стандардима за ову врсту услуга.

Члан 8.

У случају да Пружалац услуге не пружи уговорене услуге и испоручи тражене пројекте у предвиђеном року, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити усед дејства више силе, дужан је да плати уговорену казну засваки дан кашњења у висини од 0,1% с тим што износ овако утврђене уговорене казне не може прећи 5% од вредности уговорене услуге.

Право Наручиоца услуге на наплату уговорене казне не утиче на право да захтева накнаду штете.

Члан 9.

Уговорне стране могу једнострано раскинуту уговор писменим путем уз отказни рок од 15 дана.

Све евентуалне спорове који настану из/или поводом овог уговора уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца услуге и Извршиоца услуге не буду решени

споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару .

Члан 10.

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

Наручилац услуге, Извршилац услуге,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Др Михајло Јовановић, вд. дир.

***VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, насеље Озрен бб, Сокобања*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** услуге израде пројектне документације **ЈН бр.6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 30.07.2018. године до 12,00 сати**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
* лиценца за обављање геодетских радова I или II реда,коју издаје Републички геодетски завод у форми решења у виду неоверене копије*.*
* Фотокопија тражених доказа о испуњености додатних услова и то:

-Фотокопије тражених личних лиценци за одговорне пројектанте са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).

-Фотокопија уговора о раду и М обрасца за одговорне пројектанте у радном односу као и уговора о делу и/или уговора о привременим и повременим пословима за одговорне пројектанте ангажоване путем уговора

- Фотокопија уговора или фактуре о извршеним услугама пројектовања у високоградњи у предходне три године (2015.,2016.и 2017. )

- потврда наручиоца услуге о извршеним услугама пројектовања у високоградњи на обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Потврда може бити дата и на другом обрасцу ако исти саджи све тражене податке.

* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
* Модел уговора;

1. ***ПАРТИЈЕ***

партија 1 –израда пројеката за Енергетску санацију објекта болнице

партија 2 –израда пројекта за котларницу на биомасу и топловода до објекта болнице

|  |
| --- |
| * *Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.* * *Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.* * *У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.* * *Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије.* |

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, насеље Озрен бб Сокобања*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** услуге израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу објекта Болнице и котларнице на биомасу и топловода –**ЈН бр.6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понудеза јавну набавку** услуге израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу објекта Болнице и котларнице на биомасу и топловода–**ЈН бр.6/2018- НЕ ОТВАРАТИ** или

„**Опозив понудеза јавну набавку** услуге израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу објекта Болнице и котларнице на биомасу и топловода –**ЈН бр.6/2018- НЕ ОТВАРАТИ**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** услуге израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу објеката Болнице и котларнице на биомасу и топловода –**ЈН бр.6/2018- НЕ ОТВАРАТИ- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације)наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања заобе партије је најмање 10, а максимално 45 календарских дана од дана пријема исправне фактуре а по достављању сваког од пројеката.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***9.3.*** Захтев у погледу рока извршења услуге,

Рок извршења услуге за све партије не може бити дужи од:

Партија 1.

-најдуже 60 календарских даназа израду КТПи Идејног пројекта и елабората енергетске ефикасности и Елабората заштите од пожара од дана потписивања Уговора и добијања података од РГЗ СКН Сокобања

-најдуже 45 календарских дана за израду Пројекта за извођење од достављања Решења о одобрењу извођења радова

Партија 2.

-најдуже 45 календарских дана за израду КТП и идејног решења од добијања података РГЗ СКН Сокобања

- најдуже 45 календарских дана за израду Пројекта за грађевинску дозволу и извода из пројекта од дана издавања локацијских услова и добијања прорачуна потребне енергије за новопројектовано стање (из Пројекта машинских инсталација за партију 1)

-најдуже 30 дана за израду Пројекта за извођење од датума издавања одобрења за изградњу

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5**. Други захтеви

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену суурачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, укључујући и трошкове прибављања података из РГЗ-аЦена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

***Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави***

***Средство финансијског обезбењења за добро извршење посла***

ито бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Менично овлашћење обавезно мора да садржи(поред осталих података)и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручилац), предмет јавне набавке, број јавне набавке и износ на који се издаје. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе , важност менице се мора продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши услугу квалитно у складу са понудом и важећим стандардима за ову врсту услуга.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, насеље Озрен бб, Сокобања, насеље Озрен бб, Сокобања или путем факса 018/830-337 или на meil:* [*danijela.ozren@gmail.com*](mailto:danijela.ozren@gmail.com) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.6/2018**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:[*danijela.ozren@gmail.com*](mailto:danijela.ozren@gmail.com) факсом на број 018/830-337 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Специјална болница за плућнеболести „Озрен“ Сокобања јавна набавка ЈН 6/2018*;*.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3.**Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.